## Slide 1: מסמך STR
כותב/ת: דיאנה שומינוב גרסה: 4 מאשר: אלכס גורבצ'וב
תאריך: 10.03.2023

## Slide 2: תקציר הודות המערכת
המערכת הנבדקת היא אתר אינטרנט
שיטת הבדיקה היא קופסא שחורה ושיטת המתודולוגיה היא AGILE

## Slide 3: צוות הבדיקות
הבודק/ת: דיאנה שומינוב
תפקיד: בודקת תוכנה QA

## Slide 4: סטייה מהתכנון
הבודק/ת עמד/ה בתנאי הסף ליציאה שהוגדרו במסמך ה-STP:
נכתבו 10% מהתסריטים: 11 תסריטים מתוך 183
מעל 5% מהתסריטים הורצו בהצלחה: 5 תסריטים מתוך 11
נמצאו 4 באגים מתוך 4, יש/אין תקלות קריטיות פתוחות (אם יש מס' והסבר)
עקב בעיות כוח אדם, סיום הפרויקט התארך ביומיים

## Slide 5: מצב באגים
Chart: 
| באגים ברמה קריטית | באגים ברמה גבוה | באגים ברמה בינונית | באגים ברמה נמוכה
כמות | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: כיסוי
הבודק/ת הגיעה ל 100% כיסוי תסריטים לבדיקה
בתום מחזור הבדיקות נמצאו אזורים הבעייתיים:
  כניסה למשתמש רשום
  חיפוש באתר לא מניב תוצאות בכל בחיות
  אין קבלת הודעה כשהחיפוש לא מניב תוצאות
  תו אחרון לא גלוי

## Slide 7: התקדמות הבדיקות
11 תסריטי בדיקה
משאבים שנעשה בהם שימוש: מחשב נייד,סמארטפון,,Microsoft edge,powerpoint,word,exel
לא נעשה שימוש: במחשב נייח, טאבלט,google chrome,

## Slide 8: איכות
  סה"כ תסריטים: 11
  כל הבאגים נמצאים במצב פתוח ומוכנים להיבדק
  האזור הבעייתי ביותר: בתסריט מס' 94
  האזור בו נמצאו רוב הבאגים הוא: בתסריטים 94,95

## Slide 9: תנאי סף ליציאה
סטטוס - מומש כן או לא | תנאי סף ב-STR | תנאי סף ב-STP
כן | 1 תקלה קריטית | 1 תקלות קריטיות
כן | 10% | 10% כתיבת תסריטים
כן | 5% | 5% מהתסריטים רצו בהצלחה
כן | 100% | 100% מדרישות הבן נכתבו

## Slide 10: סיכונים
סיכון פרויקט שנכתב בשלב תכנון הבדיקות ב-STP התממש במהלך הפרויקט - אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע עקב חוסר זמן
סיכון מוצר - התסריטים לא הורצו במחשב נייח, טאבלט ו-4 דפדפדנים

## Slide 11: הערכה והמלצות
נכון לגרסה זו - נמצאו במערכת באגים רבים שצריך לתקן.
יש ליישם תכונות חסרות שנמצאו לפני שחרורו לשימוש הלקוח.
ישנם בעיקר באגים פונקציונליים, פיצ'רים שלא עובדים כמו, חוסר בהודעות , תו אחרון לא גלוי

## Slide 12: אישורים
מאשר: אלכס גורבצ'וב